Trabalho Interdisciplinar de Software II

Professores: Luiz Flávio e Joyce Carvalho

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | |
| Data: 07 de maio de 2020 | | | |
| Hora: 18:30 | | | |
| Local: Microsoft Teams | | | |
| Participantes | | | |
| Nome | E-mail | | Papel |
| Andrey Lopes | andrey.lopes.1247463@sga.pucminas.br | | Scrum Team |
| Breno Xavier | brenoxavier8.bx@gmail.com | | Scrum Team |
| Eduardo Junqueira | [eajunqueira@sga.pucminas.br](mailto:eajunqueira@sga.pucminas.br) | | Scrum Team |
| Victor Augusto | victor.santos.892238@sga.pucminas.br | | Scrum Master |
| Pauta | | | |
| Revisão do nome  Funcionamento da aplicação  Sprint 04 pendencias | | | |
| Notas e Decisões | | | |
| Foi discutido novo nome : DevWorthy  Testado o funcionalismo da aplicação no Back-End  Atualizado o trello.  Corrigido o diagrama de classe e SP04 - solução logica | | | |
| Pendências | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | Responsável |
| Corrigir diagrama de classe | | 08/05/2020 | Victor |
| Testar o back-end | | 04/05/2020 | Breno |
| Atualizar documentação SP04 | | 04/05/2020 | Eduardo e Victor |